导师任务计划表（Day 1）

主题：对齐旧检测接口 + 本地跑通适配器骨架

完成标准：能指出接口位置；说清输入输出；smoke_test 通过

一、当日总览

| 时段 | 任务 | 具体做什么 | 完成打勾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 2–3小时 | 找旧接口 | 定位分割端脚本、DetectionClient、detection_server.py | ☐ |
| 上午 | 确认通信方式 | 写下：启动参数 / stdin发图 / stdout回JSON | ☐ |
| 下午 3–4小时 | 跑通骨架 | 执行 python3 integration/smoke_test.py，看到 SMOKE TEST PASSED | ☐ |
| 傍晚 | 整理笔记 | 对照 docs/interface_io_analysis.md，整理 I/O 表 | ☐ |

二、上午详细计划（找接口）

| 序号 | 动作 | 你要找到/确认的内容 | 记录栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 找分割端主程序 | STFT 瀑布图脚本（如 seg_engineer*.py） |  |
| 2 | 找 DetectionClient | 里面有 subprocess.Popen 的类 |  |
| 3 | 找 detection_server.py | 常见路径 ~/jetson/detection_server.py |  |
| 4 | 确认启动参数 | --weights/--model/--threshold/--imgsz/--device |  |
| 5 | 确认输入输出 | stdin=图片路径；stdout=JSON detections |  |

三、下午详细计划（本地试跑）

| 序号 | 命令/动作 | 期望结果 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cd 到仓库目录 | 进入含 integration/ 的项目 | ☐ |
| 2 | python3 integration/smoke_test.py | 打印 SMOKE TEST PASSED | ☐ |
| 3 | 阅读 detection_server_mock.py | 理解假检测器协议 | ☐ |
| 4 | 阅读 mmdet_adapter_server.py | 知道明天要填哪两个函数 | ☐ |

四、旧接口 I/O 速查（抄到笔记）

| 项目 | 内容 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | PNG 图片路径（stdin 一行） | STFT 窗口上色后的频谱图 |
| 输入尺寸 | 常见 672×672 | 送给检测网络的图像大小 |
| 输出 | JSON：x1,y1,x2,y2,label,score | 图上的信号/突发框 |
| 成功就绪 | {"status":"ready",...} | 模型加载完成 |
| 推理成功 | {"status":"ok","detections":[...]} | 本窗口检出的目标列表 |

五、Day 1 验收清单

| 验收项 | 是否完成 |
| --- | --- |
| 能指出旧接口文件名 + 类名 | ☐ |
| 能说清输入/输出字段 | ☐ |
| smoke_test.py 本地跑通 | ☐ |

备注：Day 1 不要急着改真模型；先把“旧接口长什么样”搞清楚。