导师任务计划表（Day 2）

主题：Jetson 装环境 + 新模型适配旧接口（失败则基础库兜底）

完成标准：适配器能 ready/ok；旧分割端能连上；有安装成功或失败日志

一、出门前确认（没有就先问导师/同学）

| 序号 | 要确认的信息 | 填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | conda 环境名 |  |
| 2 | 新模型权重 .pth 路径 |  |
| 3 | 新模型 config（如有）路径 |  |
| 4 | 旧 detection_server.py 目录 |  |

二、上午计划（装环境）

| 序号 | 命令/动作 | 期望结果 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | conda env list | 看到可用环境列表 | ☐ |
| 2 | conda activate 环境名 | 提示符出现环境名 | ☐ |
| 3 | which python && python -V | 确认是环境内 Python | ☐ |
| 4 | bash integration/install_on_jetson.sh install_log.txt | 开始安装并写日志 | ☐ |
| 5 | python -c "import mmengine,mmdet; print('ok')" | 成功打印 ok；失败则转兜底 | ☐ |
| 6 | python -c "import torch,numpy; from PIL import Image; print('base ok')" | 基础库可用 | ☐ |

三、下午计划（接模型 / 兜底）

| 分支 | 步骤 | 具体做什么 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 成功装上 mmdet | 改适配器 | 填写 _build_mmdet_model() 与 run_mmdet_infer() | ☐ |
| A | 启动适配器 | 带 --weights/--config/--imgsz 672/--device cuda:0 启动 | ☐ |
| A | 喂图测试 | stdin 输入 PNG 路径，收到 ok+detections | ☐ |
| B 安装失败 | 启用兜底 | smoke_test 或 --force-mock，先打通协议 | ☐ |
| A/B 共用 | 接到旧后端 | 备份并替换 ~/jetson/detection_server.py，或改启动路径 | ☐ |
| A/B 共用 | 联调分割端 | 旧分割端能启动且检测器不秒退 | ☐ |

四、关键命令速查

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 安装 | bash integration/install_on_jetson.sh install_log.txt |
| 协议自测 | python3 integration/smoke_test.py |
| 启动适配器示例 | python integration/mmdet_adapter_server.py --weights <路径> --model <名> --threshold 0.1 --imgsz 672 --device cuda:0 |

五、输出协议（不要改字段名）

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 就绪 | {"status":"ready","load_time":1.2,"num_classes":2} |
| 检测 | {"status":"ok","detections":[{"x1":10,"y1":20,"x2":100,"y2":80,"label":"signal","score":0.91}]} |

六、Day 2 验收与汇报

| 验收/汇报项 | 填写/打勾 |
| --- | --- |
| conda 环境可进入 | ☐ |
| mmdet 成功 或 已保存失败日志并启用兜底 | ☐ |
| 适配器能打印 ready | ☐ |
| 喂图能返回 ok + detections | ☐ |
| 旧分割端可联通 | ☐ |
| 已准备 5 行汇报（接口/I/O/适配/环境/演示JSON） | ☐ |

备注：上午拼环境，下午先通接口；环境失败就走基础库/mock，照样可交差。不要改 JSON 字段名。